【平公资建2025264号】平顶山市湛河区教育体育局市第二十七中学西教学楼改扩建项目

招标文件

（采购编号：平湛采招标-2025-11）

招   标   人：平顶山市湛河区教育体育局

招标代理机构：平顶山市正丰招标代理有限公司

日        期：二〇二五年九月

目    录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法	24

第四章 合同条款及格式	40

第五章 工程量清单	45

第六章 图纸	46

第七章 技术标准和要求	47

第八章 投标文件格式	48

# 招标公告

【平公资建2025264号】平顶山市湛河区教育体育局市第二十七中学西教学楼

改扩建项目-公开招标公告

项目概况

平顶山市湛河区教育体育局市第二十七中学西教学楼改扩建项目（项目代码：2506-410411-04-01-940309）经主管部门批准建设，平顶山市正丰招标代理有限公司受平顶山市湛河区教育体育局的委托，项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）获取招标文件，并于2025年10月13日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况：

1.项目编号：平湛采招标-2025-11

2.项目名称：平顶山市湛河区教育体育局市第二十七中学西教学楼改扩建项目

3.招标方式：公开招标

4.预算金额：8007000.00元，

最高限价：7323169.72元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资建2025264号-1 | 平顶山市湛河区教育体育局市第二十七中学西教学楼改扩建项目 | 8007000.00 | 7323169.72 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、项目概况：本工程包括新建教学楼及室外工程项目。其中新建教学楼主要建设内容为新建一座中学教学楼，教学楼建筑采用框架结构，基础形式为独立基础，建筑总高度18.9米，层高3.9米，地上4层，门窗主要采用断桥铝窗框，并配以氩气（含百叶）中空玻璃推窗等；室外工程项目主要建设内容为道路和绿化，拆除构筑物，拆除校内围墙、楼前透水砖、混凝土道路、绿化带、新建围墙、新铺设混凝土道路、沥青道路及室外配套安装等。

5.2、工程地点：平顶山市第二十七中学。

5.3、资金来源及落实情况：财政资金，已落实。

5.4、工期：210日历天。

5.5、质量要求：合格。

5.6、招标范围：工程量清单、图纸及招标人发包的全部内容，招标文件、答疑纪要和补充文件等（如有）范围内的所有内容，包含项目概况的全部内容。

5.7、标段划分：本项目不划分标段。

6.合同履行期限：210日历天。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.是否接受进口产品：否。

9.是否专门面向中小企业：是。

二、投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定本项目专门面向中小企业采购，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

3.本项目的特定资格要求

3.1、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照），也可提供电子营业执照。

3.2、投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

3.3、拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证；拟任项目经理不得更换、不得有在建工程、未发生过重大安全生产事故。（投标人应出具项目经理在投标及施工过程中不得更换、不得有在建工程、未发生过重大安全生产事故承诺书。）

3.4、投标人拟派技术负责人应具有大专及以上学历和与工程项目相适应专业的中级职称，从事相关技术管理工作5年以上（提供相关证明或承诺书）。

3.5、拟派项目经理、技术负责人须为本单位正式人员。（提供投标单位为其办理的养老保险证明，网络查询页面或社保单位出具的证明及双方签订的劳动合同）

3.6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供书面承诺书，并加盖投标单位电子印章，格式自拟）

3.7、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供书面承诺书，并加盖投标单位电子印章，格式自拟）

3.8、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。（提供书面承诺书，并加盖投标单位电子印章，格式自拟）

3.9、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面承诺书，并加盖投标单位电子印章，格式自拟）

3.10、投标人须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，资格审查不予通过（执行财库〔2016〕125号文）。

3.11、投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果。（提供书面承诺书，并加盖投标单位电子印章，格式自拟）

3.12、单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系、参股关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。（提供书面承诺书，并加盖投标单位电子印章，格式自拟）

注：1、本项目采用资格后审。

2.如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

三、获取招标文件：

1.招标文件下载时间：2025年9月19日至2025年10月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

2.地点：平顶山市公共资源交易中心网（网址：http :// ggzy.pds.gov.cn）

3.方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http :// ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。

- 售价：0元

4.1、在招标文件获取截止时间前，于全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子招投标系统自行下载EGP版本招标文件。

4.2、投标企业未通过全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子招投标系统下载EGP招标文件的，其投标文件于系统内无法上传。

四、投标截止时间及地点：

1.时间：2025年10月13日9时30分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

五、开标时间及地点：

1.时间：2025年10月13日9时30分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《平顶山市湛河区政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2.投标人可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

3.本公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心”微信公众号，可通过公众号中的“服务栏目”进行查阅。

4.★投标人登录平顶山市公共资源交易中心系统后，需在《系统功能》-《组件下载》中，下载《YDBX 清单投标文件制作工具（新清标办法）》制作系统，按照要求制作投标文件并上传。

5.监督单位：平顶山市建设工程招标投标事务中心

统一社会信用代码：12410400F737105200

联系人：王先生

联系电话：0375-2633905

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.招标人信息

名称：平顶山市湛河区教育体育局

地址：平顶山市光明路中段28号

联系人：崔亚楠

联系方式：0375-7658013

2.招标代理机构信息

名称：平顶山市正丰招标代理有限公司

地址：河南省平顶山市新华区矿工路街道矿工西路266号院1号楼4号

联系人：郑亚萍

联系方式：0375-6161526 18103909934

3.项目联系方式

联系人：郑亚萍

联系方式：0375-6161526 18103909934

日期：2025年9月18日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/dbgxz/72277.jhtml）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）， 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项及操作流程（具体内容见：平顶山市公共资源交易中心关于恢复重大紧急项目交易服务的公告http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/41494.jhtml）

1.开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2.如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3.所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4.投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价并在开标记录表签章确认。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：平顶山市湛河区教育体育局 地址：平顶山市光明路中段28号 联系人：崔亚楠 联系方式：0375-7658013 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：平顶山市正丰招标代理有限公司 地址：河南省平顶山市新华区矿工路街道矿工西路266号院1号楼4号 联系人：郑亚萍 联系方式：0375-6161526 18103909934 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 平顶山市湛河区教育体育局市第二十七中学西教学楼改扩建项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 平顶山市第二十七中学 |
| 1.1.6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.1.7 | 采购项目属性 | 工程 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 工程量清单、图纸及招标人发包的全部内容，招标文件、答疑纪要和补充文件等（如有）范围内的所有内容，包含项目概况的全部内容。 |
| 1.3.2 | 工期 | 210日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | - 详见招标文件第一章招标公告“二、投标人资格要求” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日 10 天前，在电子交易系统中提出 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间 15 天前，在电子交易系统中发出 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的修改、澄清、补遗书、补充通知等（均在电子交易系统中提出） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 同开标时间 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为有必要的其他资料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（投标截止之日起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 一、投标保证金 1.投标保证金数额：人民币大写：壹拾肆万元整，小写： ￥140000.00 元； 2.保证金递交的截止时间：2025 年10月12日 23 时 59 分前； 3.递交形式： （1）投标人打开 http://221.176.192.166:8080/ggzy/ 登录 电子交易系统，对应已参与投标项目依次点击“参与投标 ”→ “费用缴纳指南 ”→“费用缴纳说明 ”→“保证金缴纳说明单 ”， 获取平顶山银行虚拟子账户缴纳说明单，根据每个标段缴纳说 明单生成的银行账户在缴纳截止时间前缴纳； （2）成功缴纳后重新登录前述系统查询确定费用到账，依次 点击“参与投标 ”→“保证金绑定 ”→“绑定 ”进行投标保证金绑定。 （3）投标人要严格按照“保证金缴纳说明单 ”内容缴纳、成 功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时缴 纳。 （4）每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿 重复缴纳或错误缴纳。 （5）未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 二、其他事项 1.投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间 前完成网上报名、投标保证金的缴纳和绑定等工作。并充分考 虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人 操作不当或银行到账时间等问题造成的无法投标等一切后果， 由投标人自行承担。 2.投标人少交保证金属无效缴纳。 3.规定投标保证金到账截止时间为开标前一日 24 点，节假日 除外（超时到账视为未交保证金，取消报名资格）。 4.本项目支持以保函形式缴纳保证金，具体详见平顶山市公 共资源交易平台《平顶山市公共资源交易中心关于招投标业务 启用电子保函事宜的通知》。 5.废标项目重新招标时，必须按修改后的招标文件重新缴纳 保证金，原缴纳保证金及时退还。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子化投标文件的签章 1.投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2.投标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 加密电子投标文件一份，加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年10月13日9时30分（北京时间） 开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。 （2）待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。(专家从河南省综合评标专家库平顶山市公共资源交易中心抽取终端抽取随机抽取)。其中具有注册造价师资格的经济专家不少于一人。 上述规定为一组评标委员会组成方式，根据项目数量和评审工作量，可由多组评标委员会完成评审，但一个项目只能由一组评标委员会评审。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名（如果有特殊情况，按实际情况推荐） |
| 7.3.1 | 承包商履约担保 | 承包商履约担保的形式：保函； 承包商履约担保的金额：中标价的10% |
|  | 承包商及招标人农民工工资担保 | 中标后，中标人在签订施工合同后20日内到平顶山市人力资源和社会保障局按中标价的2%足额缴纳农民工工资保证金（转账或电汇或保函）。一旦承包的工程项目中出现拖欠农民工工资的情况，可由人社部门从该工资保证金中先予以划支。 |
|  | 招标文件费用 | 不收取 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 招标控制价：7323169.72元 本工程招标控制价是招标人能够接受的最高投标限价，超出最高投标限价的投标总价为无效投标。 标段; 包名称; 金额（元）; 分部分项工程（不含税）（元）; 措施项目; 暂估价; 规费（不含税）（元）; 增值税（元）. 安全文明施工费（不含税）（元）; 措施项目费（不含税、不含安全文明施工措施费）（元）. 一; 平顶山市湛河区教育体育局市第二十七中学西教学楼改扩建项目; 7323169.72; 5394120.2; 157809.49; 973891.22; 54000; 192683.42; 604665.39. 1; 主体建筑工程; 5726453.86; 4013326.91; 128308.11; 952888.55; 0; 159103.82; 472826.47. 2; 主体安装工程; 805720.26; 688183.23; 15874.94; 14773.97; 0; 20360.76; 66527.36. 3; 室外工程土建部分; 347437.89; 306248.05; 5095.79; 2580.03; 0; 4826.49; 28687.53. 4; 室外工程绿化部分; 3931.54; 3279.77; 111.48; 0; 0; 215.67; 324.62. 5; 室外工程安装部分; 439626.17; 383082.24; 8419.17; 3648.67; 54000; 8176.68; 36299.41. |
| 10.2 | 是否实行计算机辅助评标 | 是 |
| 10.3 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本项目招标公告发布的同一媒介和有形建筑市场／交易中心予以公示，公示期不少于3日。 |
| 10.4 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.5 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标 |
| 10.6 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.7 | 付款方式 | 每月按工程形象进度支付月进度价款的80%，项目竣工验收合格后，支付至合同价款的80%，剩余价款待审计结算后，支付至结算价的97%，余3%留作质量保修金，缺陷责任期满后，无质量问题，一个月内付清（无息）。由非中标人原因引起工程延期时间过长时，经发包人同意可以对已施工完成的工程内容进行分批验收、移交、结算、支付。 |
| 10.8 | 缺陷责任期 | 自竣工验收合格之日起12个月 |
| 10.9 | 招标代理费 | 招标代理费参照豫招协《河南省招标代理服务收费指导意见》【2023】002号文规定，由中标人以现金方式或转账向招标代理机构缴纳。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。 |
| 10.10 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.11 | 合同实质性承诺 |  |
|  | 一、工程竣工结算 在工程竣工验收之后，承包方须提供竣工结算报告和完整的工程验收资料，竣工结算报告包括结算书、设计变更单、现场签证单、技术核定单等，并按时间顺序或编号装订成册。结算资料为工程竣工结算的全部内容。投标人漏报的内容，招标人认为其费用已包括在相关的工程量清单的综合单价中，不再另行补列，结算时不再增加。 二、合同价调整的因素 1.除发生施工图设计变更、技术核定、现场签证、主材调差及合同约定需要调整的内容按实际发生调整外，其他均不再调整。 2.政策性调整，招标文件规定有的按招标文件执行，招标文件没有明确的按相关文件规定执行。 3.材料价格发生变化时，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），承包人承担一定范围的材料价格风险，当主要材料价格变动幅度在±5%（含±5%）以内时，不再调整，当变动幅度在±5%（不含±5%）以上时，仅调整超出±5%以外部分。 4.招标人发出的工程量清单和实际完成的工程量相比，当工程量变动幅度在工程量清单数量±15%（含±15%）以内时，其综合单价不调整；当工程量变动幅度在工程量清单数量±15%（不含±15%）以上时，仅调整超出±15%部分的单价，调整的办法是由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出的综合单价，经发包人确认后调整。 三、招标实质性要求和条件 1.工程质量应达到招标文件所要求的质量标准。若因中标人原因造成工程质量达不到投标时所报的质量等级，中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。 2.中标人必须承担承包责任，不得转包工程；若发现中标人转包工程，即为中标人违约，招标人有权终止合同，另选施工队伍。中标人承担由此造成的一切损失。履约保证金不予退还。 3.中标人在投标文件中投报的施工项目经理及技术负责人在施工过程中未经招标人同意不得更换；更换必须依据符合相关规定。中标的项目经理及技术负责人在施工过程中未经招标人同意每周工作少于 5 个工作日的，招标人视为中标人违约，并因此承担违约金 10 万元人民币的赔偿责任（其他情况，每少一天支付 3000 元人民币违约金）。对不称职的项目经理和施工管理人员，招标人有权要求中标人更换，更换的人员应不低于原资格要求。项目部管理机构领导工作不力且不能改变者，招标人有权终止合同且保留另选施工队伍的权利，中标人承担由此引发的所有费用。参加本次项目投标项目经理须无其他在建工程（拟担任的项目经理近期有变更的，需提供其变更公告网上查询页面或建设厅行政主管部门出具变更证明材料），涉及争议部分以河南省住房和城乡建设厅关于印发《河南省规范项目经理和项目总监任职行为的若干规定（试行）》的通知（豫建建〔2015〕23号）进行处理。 4.中标人应保证服从招标人的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作。 5.中标人负责在工程建设中涉及地方关系等方面的协调，并承担由此产生的费用。需中标人办理的有关施工场地交通等手续，按有关主管部门规定办理；协助甲方办理施工所需的有关证件及竣工备案。 6. 工程施工过程中，停建、缓建或由于设计变更、交叉施工等造成的工期延误，中标人可以要求发包人顺延工期。 7.由中标人采购的主要材料，购置前必须得到招标人和监理方的项目总监认可，购置的材料在使用前须按规定检验，检验、试验费用由中标人负责，并提供合格证、复试报告，其规格、标准、质量须符合设计要求并能满足工程施工需要。 8.严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》及省、市、区的相关规定进行施工。 9. 招标人对其他投标资料的真实性保留随时核查的权利，投标人须保证提供的投标资料真实有效，如发现提供虚假投标资料，取消其中标资格，并承担由此引起的一切不良和法律后果。 10.本次公布的招标控制价已包含各种材料按规定所需的检验、试验所发生的费用，投标人投报的材料价格均应含此费用，施工中、结算时不再调整；凡是有节能备案要求的，中标人必须满足节能备案要求，投标报价时慎重报价，所涉及的费用招标人视为已含在投标报价内，结算时不再调整。 11.项目暂列金额（如有）及暂估价（如有）与招标控制价一起公布，暂列金额及暂估价在投标人投标报价时不得作为让利条件，其归属权和使用权属于招标人。 12.投标人必须承诺按建质〔2008〕91 号文件配备专职安全生产管理人员。 13.施工方农民工工资保障金、履约担保条款 13.1、中标后，中标人在取得施工许可证后（不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起20个工作日之内）到平顶山市人力资源和社会保障局按中标价的2%足额缴纳农民工工资保证金（转账或电汇或保函），一旦承包 的项目出现拖欠农民工工资情况，可由人社部门从该工资保证金中先予以划支。 13.2、中标人需与招标人签订不拖欠农民工工资协议： 针对农民工夏收、秋收、春节三个假期放假，前一期工程进度款业主监督优先 发放农民工工资，无承诺者在评标时将实行“一票否决”，如发现有拖欠农民工工 资的情况，招标人将上报建设行政主管部门建议将其企业列入黑名单，并按照相关规定进行处罚。根据平顶山市人民政府办公室文件，平政办〔2017〕27号文精神，中标人承诺严格规范劳动用工管理，实行银行代发工资制度，按相关规定支付农民工工资。 13.3、中标人在签订合同前向招标人提交中标价10%的履约担保，其保函原件由招标人确认后交平顶山市建设工程招标投标事务中心，经审查后集中保管。 14.根据豫建建〔2018〕16号文及平建办〔2018〕121号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建设领域劳务用工实名制管理的通知》规定，实行劳务用工实名制和人工费用与其他工程款分账管理制度。 注：以上所有条款投标人应逐条全文承诺。承诺条件必须优于或等于招标文件要求，实质上未响应招标人要求的评审委员会可否决其投标。 |  |
| 10.12 | 本项目所属行业 | 建筑业 （行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号） |
| 10.13 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因，告知方式：电话通知。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 |
| 10.14 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：郑亚萍 联系电话：18103909934 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 10.15 | 合同签订方式（如双方均已办理CA锁） | 1.合同在线签订，招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶 山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 2.原则支持合同在线签订，如因系统等其他因素合同在线签订无法完成时，需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法 定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 |
| 10.16 | ★特别提醒 | 投标人登录平顶山市公共资源交易中心系统后，需在《系统功能》-《组件下载》中，下载《YDBX 清单投标文件制作工具（新清标办法）》制作 系统，按照要求制作投标文件并上传。 |

- 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.7 本项目属性：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围及标段划分、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围及标段划分：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- 资质条件：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 项目经理资格：见投标人须知前附表；

- 技术负责人资格：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不适用）

1.9.1投标人按须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在电子交易系统中以澄清形式公示给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3所有投标人请时刻关注招标公告发布的同一媒体，招标文件的澄清、答疑、变更均在招标公告发布的同一媒体发布，不再另行通知，投标人应及时查看，如未及时查看影响其投标的，后果自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人将修改招标文件内容在电子交易系统中公示给所有获取招标文件的投标人。如果修改内容影响到投标文件编制的，修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

1）投标函及投标函附录；

2）已标价工程量清单；

3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

4）投标保证金；

5）实质性条款承诺；

6）项目管理机构；

7）资格审查资料；

8）其他材料。

9）施工组织设计；

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人的投标报价不得超出（不含等于）招标人设定的招标控制价，否则按无效标处理。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改第五章中“工程量清单”中相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，取消投标资格。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 中标人的投标保证金，在与招标人签订合同并按规定交纳了要求的履约保证金后5天内予以退还。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2  符合第二章投标人须知“投标人须知前附表1.4.1”所有内容。

3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件份数见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的递交要求详见投标人须知前附表

4.2 电子化投标文件的格式及上传投标详见投标人须知前附表

- 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人根据第二章投标人须知第5.1条投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

5.2 开标程序

5.2.1招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.2.2开标时，投标人采用网上远程异地解密时，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.2.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.2.4所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.2.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.2.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

- 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。详见投标人须知前附表。

注：“上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，别人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当对招标人予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对招标人予以赔偿。

- 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评 审 内 容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合第八章“投标文件格式 ”的要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式 ”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知 ”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知 ”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知 ”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知 ”第1.4.1项规定 |
|  |  | 技术负责人资格 | 符合第二章“投标人须知 ”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知 ”第1.4.1项规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知 ”第10.1项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知 ”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知 ”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知 ”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知 ”第3.3.1项规定 |
|  |  | 合同实质性承诺 | 符合第二章“投标人须知 ”第10.11项规定 |

否决投标的情形

| 序号 |  | 评审项目 | 否决投标项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 1 | 投标总价 | 不等于各单项工程报价之和且拒不按照评标委员会要求进行澄清、 说明或者修正影响评标的 |
|  |  |  | 高于最高投标限价的 |
|  | 1.2 | 单项工程费 | 不等于各单位工程报价之和且拒不按照评标委员会要求进 行澄清、 说明或者修正影响评标的 |
|  | 1.3 | 单位工程费 | 不等于分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金之和 且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或 者修正影响评标的 |
| 2 | 2.1 | 分部分项工程 费及单价措施 费总价 | 不等于各分部分项工程项目清单（含单价措施项目）费之和且拒不按 照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影 响评标的 |
|  | 2.2 | 分部分项工程 项目编码 | 与招标文件发布的清单不一致的 |
|  | 2.3 | 分部分项工程 项目名称 | 与招标文件发布的清单不一致的 |
|  | 2.4 | 分部分项工程 项目特征 | 与招标文件发布的清单不一致的 |
|  | 2.5 | 分部分项工程 项目计量单位 | 与招标文件发布的清单不一致的 |
|  | 2.6 | 分部分项工程 项目工程量 | 与招标文件发布的清单不一致的 |
|  | 2.7 | 分部分项工程项目清单的综 合单价 | 不等于人工费、材料费、机械费、管理费及利润之和且拒不按照评 标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响评标 的 |
|  | 2.8 | 材料单价 | 综合单价中的材料单价与材料表中材料单价不一致的 |
| 3 | 3.1 | 安全文明施工 措施费 | 与河南省相关规定要求不符的 |
|  | 3.2 | 其他措施费（费率类）项目 | 与招标文件要求不符的 |
| 4 | 4.1 | 其他项目费 | 不等于各组成部分之和（暂列金额+专业工程暂估价+计日工费+ 总承 包服务费）且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响 评标的 |
|  | 4.2 | 暂列金额 | 与招标文件发布的金额不一致的 |
|  | 4.3 | 暂估价 | 与招标文件发布的金额不一致的（包括材料暂估单价、工程设备暂估 单价和专业工程暂估价） |
|  | 4.4 | 计日工 | 与招标文件发布的数量不一致的（计日工按照8小时工作制） |

|  | 4.5 | 总承包服务费 | 不符合招标文件规定的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 规费 | 与河南省相关规定要求不符的 |
| 6 |  | 税金 | 与河南省相关规定要求不符的 |
| 7 |  | 电子投标文件 的雷同性分析 | 评标系统提示不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码或者文件创建标识码、已标价工程量清单的文件制作机器码或者文件创建标识码、造价软件锁号、已标价工程量清单的软件加密锁使用人统一社会信用代码（或身份证号码）等信息相同或一致的 |
| 8 | 8. 1 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件 规定的情况 | 投标文件不符合招标文件格式要求、未加盖投标单位章、法定代表 人（或委托代理人）签字的 |
|  | 8.2 |  | 投标人不符合国家或者招标文件规定的资质、资格条件的 |
|  | 8.3 |  | 投标联合体没有提交共同投标协议，共同投标协议未按招标文件规 定的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和 责任的 |
|  | 8.4 |  | 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标 文件要求提交备选投标的除外 |
|  | 8.5 |  | 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效的 |
|  | 8.6 |  | 项目经理（建造师）资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投 标截止当日在其他项目担任项目经理（建造师）（以合同签订日期为准）的，同一工程相邻分段发包或分 期施工的除外 |
|  | 8.7 |  | 项目经理（建造师） 、技术负责人、安全负责人的社保非 本单位缴纳（已退休的人员除外）的。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳 |
|  | 8.8 |  | 采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目经理 （建造师）不一致（离职、死亡的除外）且未在投标截止时间前经招标人 同意的 |
|  | 8.9 |  | 企业、项目经理（建造师）类似项目业绩不符合招标文件 投标资格要求的 |
|  | 8.10 |  | 投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）的 |
|  | 8. 11 |  | 投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的 |
|  | 8. 12 |  | 投标人与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人的 |
|  | 8.13 |  | 投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系的 |
|  | 8. 14 |  | 投标人为本招标项目的代建单位、招标代理机构或承担设计、造价 咨询、监理业务的单位 |
|  | 8.15 |  | 投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价 咨询机构、监理单位的法定代表人为同一人的 |

|  | 8.16 | 对招标文件的 响应、重大偏 差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况 | 投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、 监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系的 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8.17 |  | 投标人被依法暂停或取消项目所在区域或行业投标资格的 |
|  | 8.18 |  | 投标人被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的 |
|  | 8.19 |  | 投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的 |
|  | 8.20 |  | 投标人或拟派项目经理被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限 内的 |
|  | 8.21 |  | 投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违 法失信企业名单且在管理期限内的 |
|  | 8.22 |  | 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国” 网站重点 领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严 重失信主体”且在管理期限内的 |
|  | 8.23 |  | 投标人拖欠工人工资，情节严重被有关行政主管部门向社会公布且 在公布的期限内的 |
|  | 8.24 |  | 投标人违反法律、法规、规章或无正当理由放弃中标资格受到行业 主管部门处罚且在处罚期内的 |
|  | 8.25 |  | 投标报价低于成本且不能提供相关证明材料，或者提交的相关材料 无法证明投标人可以按照其报价以及招标文件规定的质量标准和履 行期限完成招标项目的 |
|  | 8.26 |  | 投标文件没有按照招标文件要求提供投标保证，或者所提供的投标 保证有瑕疵的 |
|  | 8.27 |  | 对投标项目工期承诺超过招标文件规定的完成期限的 |
|  | 8.28 |  | 对投标项目的质量承诺不满足招标文件规定要求的 |
|  | 8.29 |  | 技术标违反国家强制性标准要求的 |
|  | 8.30 |  | 投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补 正，影响评标的 |
|  | 8.31 |  | 投标人在本次投标活动中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 的 |

注：1.不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，一般不作为否决投标的依据或理由。

2.为便于评审，招标人应按照 8.14、8.15、8.16 的规定在招标文件中明确本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询单位、监理单位的信息。

3.本项目的招标人为平顶山市湛河区教育体育局，代建单位：/，招标代理公司为平顶山市正丰招标代理有限公司，设计单位为东建国际设计集团有限公司，造价咨询机构为中益工程管理有限公司。监理单位：/。

一、技术标的主要内容及评标分值：20 分

| 序号 | 项目 | 分值 | 评审内容 | 评审得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要施工方 案与技术措 施 | 2 | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，合理运用先进的施工工艺、施工机械； 对施工难点有科学合理的建议 | 0-2 |
| 2 | 质量管理体 系与措施 | 1.5 | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系 统、联络协调系统，有健全的质量管理体系、相应的 施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水 平评定考核制度。施工措施符合国家及我省现行工程 建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范 的要求，质量保证措施内容完整、经济安全合理先进、 切实可行。 | 0-1.5 |
| 3 | 安全管理体 系与措施 | 1.5 | 1.施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善， 安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全 管理组织机构人员配备满足国家规定要求。 2.安全技术方案根据工程特点、周边环境和施工工艺， 制定措施科学合理、可行。 3.现场重大危险源辨识全面，有项目危险性较大的分 部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。 | 0-0.5/项 |
| 4 | 文明施工、 环境保护管 理体系及施 工现场扬尘 治理措施 | 1 | 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规 程的创建保证措施和安全文明施工措施费投入使用计 划，现场施工区、生活区办公区等设置科学规范，符合 有关文明施工、健康卫生的规定有防治施工现场扬尘 治理方案，措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基 础设施工程及道路扬尘污染防治标准》 (DBJ41/174) 的规定。 | 0-1 |
| 5 | 工期保证措 施 | 1 | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有 针对性，有具体的违约责任承诺。 | 0-1 |
| 6 | 拟投入资源 配备计划 | 1.5 | 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备 且配置合理，满足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件运输、安装设备满足施工要求； | 0-0.5/项 |
|  |  |  | 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要， 调配投入计划合理、准确： 3.主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需求）投 入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计 划合理、准确。 |  |
| 7 | 施工进度表 与网络计划 图 | 1 | 关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行， 满足招标文件对工期的要求。 | 0-1 |
| 8 | 施工总平面 图布置 | 1 | 总体布置有针对性、合理，能满足施工需要，符合安 全、文明施工要求，材料堆放有序。 | 0-1 |
| 9 | 建造方式的 创新应用实 施方关 | 4 | （1）智能建造、 (2）节能减排、 (3）绿色施工、 (4）装配 式建筑等建造方式的创新应用实施方案符合工程情 况，具有针对性、可行性、经济适用性。 | 0-1/项 |
| 10 | 采用新工 艺、新技术、 新设备、新 材料、BIM 等的程度 | 3.5 | 采用（1）新工艺、 (2）新技术、 (3）新设备（含工器具、 智能设备等）、 (4）新材料等满足实现设计要求，符合 施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。 | 0-0.5/项 |
|  |  |  | 应用 BIM 技术优化施工工序、资源配置及数字化管 理，措施得当，有效提高施工效率。 | 0-1.5 |
| 11 | 施工现场实 施信息化监 控和数据处 理 | 1 | 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理， 满足管理需要。 | 0-1 |
| 12 | 风险管理措 施 | 1 | 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风 险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得 力。 | 0-1 |
| 合计 |  | 20 |  | 0-20 |

二、技术标评审方式技术标评审采用计分评审法

适用于采用综合评估法评标的建设工程。

评标委员会应按技术标评审内容对技术标进行评审。评审得分按照招标文件规定的分值 范围内计分。

三、商务标的主要内容及评标分值:50 分

(一)评标基准价的计算 1.有关定义：

| 有效投标报价 | Xi，i 为 1 到 N 的整数值 |
| --- | --- |
| 有效投标报价的数量 | N |
| 有效投标报价的算术平均值 | μ |
| 求和 | ∑ |
| 有效投标报价的标准差 | σ |
| 变异系数 | Z |
| 参与评标基准价计算的有效投标报价范围的最大值(上限) | MAX |
| 参与评标基准价计算的有效投标报价范围的最小值(下限) | MIN |
| 确定参与评标基准价计算的有效投标报价范围的调整系数 | K |
| 参与投标报价基准价计算去掉最高最低值的数量 | M |
| 投标报价基准价 | J |
| 分部分项工程项目清单综合单价的基准价 | Jf |
| 措施项目费(不含安全文明施工措施费)的基准价 | Js |
| 材料单价的基准价 | Jc |

2.投标报价基准价计算

有效投标报价数据（X1，X2，X3........Xn），其平均值为 μ , ; 其标准

差为 σ ,  ; 标准差与平均数的比值为变异系数，记为Z，Z=( σ/ μ)*100%；

参与评标基准价计算的有效投标报价范围的最大值(上限)确定为:MAX=μ+3*K*σ，最小值(下限)为:MIN= μ-2*K*σ ;在此范围内的有效投标报价参与评标基准价的计算。K值的取值为：

| 序号 | Z 范围 | K 值 | 序号 | Z 范围 | K 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z＞10% | 0.1 | 4 | 6%≥Z＞4% | 0.25 |
| 2 | 10%≥Z＞8% | 0.15 | 5 | 4%≥Z＞2% | 0.3 |
| 3 | 8%≥Z＞6% | 0.2 | 6 | 2%≥Z＞0% | 0.35 |

投标报价基准价计算规则见下表。

| 有效投标报价在MAX、MIN范围 内 (含MAX、MIN值)的个数 | 投标报价基准价J的计算方法 |
| --- | --- |
| 个数＜3 | 所有有效投标报价(不受 MAX、MIN 范围的限制)的算术平均 值 |
| 3≤个数≤6 | 在 MAX、MIN 范围内的所有有效投标报价的算术平均值 |
| 个数＞6 | 在 MAX、MIN 范围内的所有有效投标报价去掉M个最高报价 和 M 个最低报价后的算术平均值 ，M为有效投标报价在 MAX、MIN 范围内的个数:4 后向下取整的整数值 |

上述参与评标基准价计算的有效投标报价，均不含规费、安全文明施工措施费、暂列金额、专业工程暂估价和税金。

3.分部分项工程项目清单综合单价基准价、措施项目费(不含安全文明施工措施费)基准 价、材料单价基准价是所有有效投标报价中相应项目的算术平均值。

| 基准价分类 | 基准价计算方法 |
| --- | --- |
| 分部分项工程项目清单综合单 价基准价Jf | 有效投标报价中的分部分项工程项目清单综合单价的算术平均值 |
| 措施项目费(不含安全文明施 工措施费)基准价 Js | 有效投标报价中的措施项目费的算术平均值 |
| 材料单价基准价 Jc | 有效投标报价中的材料单价的算术平均值 |

(二)评审计分

1.有关定义:

| 商务标总得分 | F |
| --- | --- |
| 投标报价评审得分 | FA |
| 分部分项工程项目清单综合单价评审得分 | FB |
| 措施项目费(不含安全文明施工措施费)评审得分 | FC |
| 材料单价评审得分 | FD |
| 偏差率 | αFA |
| 最低价偏差率 | βFA |

2.商务标得分等于下列4项得分之和。

| 序号 | 项目 | 分值 | 评审得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价评审 | 30 | 30≥FA≥0 |
| 2 | 分部分项工程项目清单综合单价评审 | 10 | 10≥FB≥0 |
| 3 | 措施项目费(不含安全文明施工措施费)评审 | 5 | 5≥FC≥0 |
| 4 | 材料单价评审 | 5 | 5≥FD≥0 |
| 合计 |  | 50 | F=FA+FB+FC+FD |

3.投标报价的评审，共计 30分。

偏差率αFA=(投标人有效投标报价-投标报价基准价)/投标报价基准价*100%; 计分规则见下表。

| 序号 | 偏差率αFA | 满足条件 | 计分FA |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评估法 |  |  |  |
| 1 | αFA=0 | FA=满分 | FA=30 |
| 2 | αFA＜0 | 偏差率αFA每减少1%时,在满分30分上 减扣1分;以此类推，减扣至0为止。 | FA=30-¦αFA ¦*100*1 |
| 3 | αFA＞0 | 偏差率αFA每增加1%时,在满分30 分上 减扣2分;以此类推，减扣至0为止。 | FA=30-¦αFA ¦*100*2 |

注：表中|αFA |、 | βFA |为取绝对值函数。FA分值数据保留小数点后三位。

4.分部分项工程项目清单综合单价评审，共计10分。计分规则见下表。

| 分部分项工程项目清单综合单价 | 计分 |
| --- | --- |
| P为分部分项工程项目清单综合单价项数总数，R为计分系数 |  |
| 综合评估法 |  |
| 在分部分项工程项目清单综合单价基准价 95%-103%(不含95%和含103%)内的项数E | FB1=10*E*R1/P，其中计分系数R1=1 |
| 在分部分项工程项目清单综合单价基准价 93%-95%(含93%和95%)内的项数H | FB2=10*H*R2/P，其中计分系数R2=0.5 |
| 低于分部分项工程项目清单综合单价基准价 93%和高于分部分项工程项目清单综合单价基 准价103%的项数 | FB3=0 |
|  | 上述合计FB=FB1+FB2+FB3，FB的最高分为10 分 |

注：FB分值数据保留小数点后三位。

- 措施项目费（不含安全文明施工措施费）的评审，共计5分。

- 计分规则见下表。

- 偏差率αFC=（投标人措施项目费报价-措施项目费基准价） ÷措施项目费基准价× 100%

| 序号 | 偏差率 αFC | 满足条件 | 计分 FC |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评估法 |  |  |  |
| 1 | αFC=O | FC=基础分 | FC=3 |
| 2 | αFC<0 | 偏差率αFC 每减少 1 %时， 在基础分上加 0.1 分；以 此类推，最高加至 5 分为 止。 | FC=3+¦ αFC ¦ × 100×0.1 |
| 3 | αFC>0 | 偏差率αFC 每减少 1 %时， 在基础分上加 0.1 分；以 此类推，最高加至 5 分为 止。 | FC=3-¦ αFC ¦ × 100×0.1 |
|  |  |  | FC 最高分为 5 分 |

注：表中αFC 为取绝对值函数。FC分值数据保留小数点后三位。

6. 材料单价的评审，共计5分。计分规则见下表。

| 投标报价材料单价 | 计分FD |
| --- | --- |
| Pd 为工程量清单材料表中的材料总数 |  |
| 综合评估法 |  |
| 在材料单价基准价 95%6-103%(不含 95%和含 103%)内的项数 Md | FD1=5×Md×Rd1/Pd，其中计分系数Rd1=1 |
| 在材料单价基准价93%6-95%(含93%和95%)内 的项数 Nd | FD2=5×Nd×Rd2/Pd,其中计分系数 Rd2=0.5 |
| 低于材料单价基准价 93%和高于材料单价基 准价 103%的项数 | FD3=0 |
|  | 上述合计FD=FD1+FD2+FD3，FD最高分为5分 |

注:招标文件应提供工程量清单材料表。投标人漏报材料单价的，该投标人漏报项不参与 材料单价基准价计算。

四、综合标的主要内容及评标分值:共计 30 分

| 序号 | 项目 | 评审标准 |  | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 2022 年 1 月 1 日以来每有一项类似业绩得 1 分。最 多得 2 分。 同时提供施工合同和中标通知书，缺一项不得分。 |  | 0≤得分≤2 |
| 2 | 企业既往项 目人员在岗 情况 | 企业项目经理实名制平 均考勤率 | 平均考勤率≥80% | 4 分 |
|  |  |  | 80%＞平均考勤率≥30% | 8 × (平均考勤率 -30%) |
|  |  |  | 平均考勤率＜30% | 0 |
|  |  | 企业项目建筑工人实名 制平均考勤率 | 平均考勤率≥80% | 4 分 |
|  |  |  | 80%＞平均考勤率≥30% | 8 × (平均考勤率 -30%) |
|  |  |  | 平均考勤率＜30% | 0 |
| 3 | 企业信用 | □采用 ☑不采用 方法一 ：有效投标人的市场企业信用评价分值为 Ln （n为从1到n的自然数 ，示例 ：L1 、 L2 ……Ln）， 其中最高值为 LMAX，投标人的 企业信用得分 Li=15×Ln/LMAX |  | 0-15 |
|  |  | □采用 ☑不采用 方法二：某有效投标人市场企业信用评价分为Ln（n为从1到n的自然数，示例：L1、L2……Ln），投标人的企业信用得分Li=6+（Ln-80）/10 |  |  |
|  |  | ☑采用 □不采用 方法三：某有效投标人市场企业信用评价分为 Ln（ n 为从1到n的自然数，示例： L1、L2……Ln），所有 有效投标人Ln的算术平均值作为基准值L0，投标人市场企业信用评价分偏差率为 Lm=100×Ln/L0 Lm≥150%，Li＝15分 120%≤Lm＜150%，Li＝12分 90%≤Lm＜120%，Li＝9分 60%≤Lm＜90%，Li＝6分 Lm＜60%，Li ＝3分 |  |  |
| 4 | 拟派项目经 理信用 | 有效投标人的拟派项目经理市场个人信用评价分 值 为 Wn(n 为 从 1 到 n 的 自 然 数 ， 示 例 :W1 、 W2……Wn)，其中最高值为 WMAX ，投标人拟派项目经理信用得分Wi=5×Wn/WMAX。 |  | 0-5 |

- 1.上表中“企业既往项目人员在岗情况 ”涉及的“平均考勤率 ”由招标人在开标现场从 河南省建筑市场监管公共服务平台(以下简称:平台)上提取。

- 2.上表中“市场(或个人)主体信用评价分值L、W ”，由招标人在开标现场从平台上提取。 提取数据为投标人开标当天平台显示的企业信用评价分值和拟派项目经理的个人信用评价分值。注：根据“建筑市场监管处2025年7月16日发布的公告，鉴于《河南省建筑市场信用管理实施办法(暂行)》、《河南省建筑市场主体信用评价办法(暂行)》(豫建行规(2021)2号)已废止，在新的信用管理制度公布实施前，依法必须招投标的房屋建筑和市政基础设施工程，采用工程量清单计价方式进行施工招标时，企业信用、拟派项目经理信用分值暂按满分计算。”故本项目企业信用、拟派项目经理信用分值按满分计算。

- 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，由招标人自行确定。

- 2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务标：见评标办法前附表；

（2）技术标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表；

- 3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项2.1.2项第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC 地址、CPU 序列号和硬盘

序列号等硬件信息全部相同的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（4 ）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（5 ）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同

一人或不同联系人的联系电话一致的；

（6 ）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（7 ）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或

者领取报酬的；

（8）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手;

（9）公共资源交易平台开评标系统雷同性分析中显示不同供应商的投标文件制作机器码相

同的

（10）其他涉嫌串通的情形。串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（11）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按前附表规定的量化因素和分值进行打分并计算出得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人最终得分等于所有评委得分的算术平均值。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 第四章 合同条款及格式

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围： 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录、投标文件（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一项内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）             承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款适用《建设工程施工合同》（示范文本）（GF—2017—0201）通用条款。

第三部分 专用合同条款

【详见《建设工程施工合同 （示范文本） 》（GF-2017-0201） 专用合同条款及招标人最终确定为准】

- 第五章 工程量清单

- 一、投标人编制工程量清单报价时应参考以下招标控制价编制依据：

1.工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）；

2.定额依据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAAI-31-2016）、《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008）园林分册及配套的综合解释、相应的取费标准；

3.相关费用动态调整执行豫建标定〔2016〕40号文及豫建消技〔2025〕12号文，第17期（2025年1—6月）价格指数；

4.材料价格参照《平顶山工程造价》2025年第二期材料价格及项目所在地市场时价；

5.其他措施费（二次搬运费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费）按豫建设标〔2017〕99号文规定计取；

- 6.税金执行建办标函〔2019〕193号文，按一般计税法，费率9%。

- 二、工程量清单详见平顶山市公共交易中心网站附件

- 第六章 图纸

（详见平顶山市公共交易中心网站附件）

- 第七章 技术标准和要求

本工程技术标准和要求如下：

一、施工图纸、技术标准等的有关技术说明文件。

二、实施的有关标准与法规

1.国家、地方现行的工程施工及验收规范、施工技术标准、施工操作规程、《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等；规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规。中标人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经项目总监事先审阅和批准即可采用。本规范与图纸中明显未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的相关工程和其他相关工程的习惯做法。

2.本工程实施中采用图纸中指定的和以下列出的有关技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

3.其他现行的有关工程技术、施工验收标准及规范。

4.技术规范和标准不全或与现行规范标准不一致时，以现行规范标准为准。

5.建筑与市政工程施工企业现场主要管理人员要求：投标人须按照《河南省建筑与市政工程施工企业现场从业人员管理标准》（编号 DBJ41/T141-2024）及国家、河南省有关法律法规、规范配备施工企业现场主要管理人员，不得擅自降低标准。

三、工程验收按照国家目前有关规定执行。

- 第八章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人：		（电子印章）

法定代表人或其委托代理人：	（电子签章或签字）

年	月	日

目 录

（格式自拟）

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称） :

1.我方已仔细研究了                （项目名称）招标文件的全部内容，我方愿意以大写 	        , 小写               元的投标总报价，项目经理：       ，身份证号：      ，工期         日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：		（电子印章）

法定代表人或其委托代理人：	（电子签章或签字）

年	月	日

- 投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（含不可竞争费）（ 元） |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |
| 不可竞争费（元） | 安全文明施工费（不含增值税） | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |
|  | 规费（不含增值税） | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |
|  | 增值税税金 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |
|  | 专业暂估价（不含增值税） | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |
|  | 暂列金额（不含增值税） | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |
| 投标报价（不含不可竞争费）（ 元） |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |
| 措施项目费（不含安全文明施工费、税金）（ 元） |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |
| 人工费（不含增值税）（元） |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |
| 投报施工工期 |  |  |  |  |
| 投报工程质量 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 姓 名 | 级 别 | 注册编号 |
| 其他说明 |  |  |  |  |

投标人：                   （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章或签字）

日期：	    年	  月	日

- 二、已标价工程量清单

综合标部分

- 三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：         职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （电子签章） 	 年        月        日

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                            （项目名称）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证（正反面）和授权委托人身份证（正反面）复印件

投标人：                                （电子签章）

法定代表人：                                （电子签章）

法定代表人身份证号码：

年         月        日

- 四、投标保证金

后附：附保证金缴纳凭证。

投标人：                   （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章或签字）

日期：	    年	  月	日

- 五、实质性条款承诺

投标人：                   （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章或签字）

日期：	    年	  月	日

- 六、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

- 主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作： |  |  |  |

## 七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）其他资格审查资料

## 八、其他材料

（投标人认为可附的其他材料）

附件1:

全省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书

我单位承诺，在项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人（法人或委托代理人）：             （电子签章或签字）

联系电话：

承诺人（电子印章）

年	   月	  日

附件2：

近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投标人基本信息、人员情况

投标人名称：

公司地址：

投报报价：

项目经理：

证书编号：

项目组成人员：

说明：项目部组成人员所列内容仅为评标汇总时需要，请投标人汇总后列出即可，无需重复提交相关人员证书的复印件。

- 技术标部分

## 九、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划、方案和技术措施、管理体系与措施等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪声、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一拟投入本项目的主要施工设备表

附表二拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三劳动力计划表

附表四计划开工、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (kW) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

政府采购政策

附件一

1.中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 ，属于    （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于

（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（电子印章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人：（电子印章）

日 期：   年   月   日

说明：不属于残疾人福利性单位的投标文件中可不提供此声明函。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- 监狱企业证明文件

1.政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）

2.附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，投标报价评审时给予价格5%扣除优惠。

（注：如果投标单位不属于监狱企业，本页可删除）

附件二

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1.递交形式： 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2.投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3.投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4.投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5.未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1.投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2.招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1.投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称。file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称。bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2.电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1.电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2.电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3.待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4.评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5.如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6.评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。